Siri - Java harjoitusprojekti

- Ari on projektin asiakas
- Scrumiin soveltuva speksi vaatimuksista-käyttötapauskuvaus
- Scrumiin kuuluva taskitus ja priorisointi
- Valitaan oleelliset keissit
- tehdään kahden sprintin mittainen suunnitelma
- eka sprintin jälkeen jotain joka kääntyy ja rajapinnat kunnossa
- tekniset ratkaisut ryhmän päätettävissä
- pari mahdollista frameworkkiä
- valitaan ryhmästä build – master joka huolehtii siitä että build kääntyy
- valitaan projektipäällikkö joka on myös arkkitehti
- käyttäjärajapinta englanniksi – koodin kielen voi valita

Tänään:
- speksin läpikäynti - OK
- ryhmä pitää projektin aloituspalaverin - OK
- roolien sopiminen NOK
- työtapa, etänä vai paikan päällä, mielummin alussa paikanpäällä
- kontaktointi – whatsapp ryhmä - skype
- 10 tärkeintä toiminnallisuutta ja niiden priorisointi
- projektin nimi Siri
- 6.11. aloitus face-to-face
-  AP1 Jouni kokeilee Spring – JPA:ta
-

Aikataulu
6.11 Tapaaminen

Teknologiat
   -Git(Hub)
   -CSS
   -Spring
   -Maven
   -MySql
   -Java 7
   -JPA
   -Jenkins

Roolien sopiminen
   -BuildMasteri - Jouni
   -Projektipäälikkö - Kari
  - Arkkitehti ja Scrum Master - Seija
  - GitHub, CSS vastaava - Mika

10. tärkeintä ominaisuutta

Adminin tarinat
1. Haluan lisätä ja poistaa käyttäjiä.
- admin tai pomo voi antaa oikeuksia
- oikeudet:
  - pomo ja admin
  - tunnukselliset

Myyjän tarinat
1. Haluan tallentaa uusia asiakkaita.
   a. Nimi
   b. Puhelin
   c. Sähköposti
   d. Valokuva
   e. Maa
   f. Osoite
   g. Vastuumyyjä

2. Haluan tallentaa uusia asiakasyrityksiä.
   a. Nimi
   b. Puhelin
   c. Osoite
   d. Nettisivu
   e. Y-­tunnus

3. Haluan liittää asiakkaat yrityksiin.

14. Haluan tallentaa tiedot uudesta kaupasta.
    a. Vastuumyyjä (minä)
    b. Vastuu teknikko
    c. N kpl asiakkaita
    d. Toimitussopimus liitetiedostona
    e. Toimitussopimuksen tila
    i. draft ii.
    signed
    iii. delivered
    iv. expired
    f. Sopimuksen päättymisaika
    g. Hinta
    h. N kpl nootteja.

Sihteerin tarinat

3. Haluan hakea asiakkaita hakukriteerinä
   a. Nimi
   b. Toimenkuva
   c. Asiakasyritys
   d. Toimitus

Teknikon tarinat
1. Haluan luoda uuden toimituksen tiedoilla
   a. Toimitussopimus
   b. Vastuuteknikko
   c. Asennusryhmä
   d. Myyjä
   e. Toimitusajankohta
   i. alkamispäivämäärä
   ii.
   loppumispäivämäärä
   f. Toimituksen tila
   i. New
   ii.
   Started
   iii. Postponed
   iv. Canceled
   v.
   Delivered vi. Expired

2. Haluan liittää toimitukseen teknisen määrittelyn, joka koostuu N:stä dokumentista.

Laskuttajan tarinat

2. Haluan liittää toimitukseen laskun tiedoilla
   a. Summa
   b. Eräpäivä

===============================

Muuta projektin tietoa:

Tiimin jäsenet: Kari Kinninen
Jouni Hämäläinen
Mika Manninen
Seija Karttunen
GIT repo:
https://github.com/karkinnu/javaee_team_r

Riliisin tekeminen
git tag -a 1.0.0 -m "Release of version 1.0.0"

git push –tags
git push origin tag 1.0.0
git tag -l